**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS – EQUIPO 4**

RETO – DAW2

**Objeto del contrato**

El Proveedor, **Equipo 4 DAW2**, se compromete a diseñar, desarrollar y entregar al Cliente una página web innovadora y funcional para la gestión del torneo solidario **"Goles que Ayudan"**. Este desarrollo incluirá todas las herramientas necesarias para la correcta administración del evento, siguiendo los requerimientos especificados en el Anexo A (Requerimientos Técnicos y Funcionales). La web será una plataforma intuitiva, accesible y alineada con los valores del torneo, destacando su carácter benéfico y deportivo.

**Alcance de los servicios**

El Proveedor llevará a cabo las siguientes tareas:

* Diseño y desarrollo de una página web dinámica y adaptativa para "Goles que Ayudan".
* Implementación de herramientas interactivas para la inscripción de equipos, gestión de partidos, publicación de resultados en tiempo real y administración de usuarios.
* Creación de un módulo para la recaudación de fondos, facilitando donaciones en beneficio de Cruz Roja.
* Capacitación al personal del Cliente en el uso y mantenimiento de la plataforma.
* Realización de pruebas de calidad y usabilidad para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
* Soporte técnico post-lanzamiento, incluyendo:
  + Corrección de errores o fallos de rendimiento.
  + Asesoramiento en la gestión del contenido y administración del sitio web.

**Plazos de entrega**

El desarrollo del proyecto se estructurará en las siguientes fases:

* **Fase 1:** Diseño preliminar y validación – 16/02/2025
* **Fase 2:** Implementación de funcionalidades principales – 23/02/2025
* **Fase 3:** Pruebas finales y optimización – 04/03/2025
* **Fase 4:** Entrega y despliegue final – 05/03/2025

Las fechas de entrega podrán ajustarse por mutuo acuerdo en caso de imprevistos o nuevas necesidades identificadas por el Cliente.

**Precio y forma de pago**

Los pagos se realizarán en función del avance del proyecto, dentro de los 17 días hábiles posteriores a cada entrega:

* **Fase 1:** 30% del total del contrato.
* **Fase 2:** 40% del total del contrato.
* **Fase 3 y 4:** 30% del total del contrato.

**Obligaciones del Cliente**

Para garantizar el éxito del proyecto, el Cliente se compromete a:

* Proporcionar al Proveedor toda la información necesaria para el correcto desarrollo del sitio web.
* Cumplir con los plazos de pago acordados.
* Validar y aprobar cada fase del desarrollo dentro de los 5 días hábiles tras la entrega.
* Asegurar que el contenido proporcionado no infrinja derechos de propiedad intelectual de terceros.

**Propiedad y derechos de uso**

* El Cliente tendrá derechos de uso exclusivos sobre la web final y sus funcionalidades.
* El Proveedor mantendrá los derechos sobre el código fuente y otros elementos técnicos no licenciados explícitamente al Cliente. Se otorgará una licencia no exclusiva y libre de regalías para su uso.
* Los derechos sobre elementos gráficos y materiales externos seguirán perteneciendo a sus respectivos creadores, salvo acuerdo específico.

**Confidencialidad**

Ambas partes acuerdan mantener la confidencialidad sobre cualquier información técnica, comercial o estratégica intercambiada durante el desarrollo del proyecto. Esta cláusula tendrá una validez de 2 años tras la finalización del contrato.

**Terminación anticipada**

El contrato podrá finalizar de manera anticipada en los siguientes casos:

* Si el Proveedor no cumple con los plazos o estándares de calidad acordados.
* Si el Cliente incumple los pagos o cualquier otra obligación fundamental.
* En caso de terminación anticipada, el Cliente abonará el trabajo realizado hasta la fecha según el progreso alcanzado.

**Responsabilidad**

* El Proveedor será responsable por cualquier fallo grave en el desarrollo que afecte la funcionalidad de la web.
* No será responsable por problemas derivados del mal uso, modificaciones no autorizadas o factores externos ajenos a su control.

**Soporte post-lanzamiento**

El Proveedor ofrecerá soporte técnico hasta la finalización del torneo, que incluirá:

* Resolución de errores o fallos en el sistema.
* Asistencia en la administración del sitio web y dudas operativas.

**Legislación y jurisdicción**

Este contrato se regirá por la normativa vigente en Cantabria. Cualquier disputa será resuelta en los tribunales de Torrelavega.

**Firmas**

Por el Cliente:

Nombre: **Cruz Roja**Fecha: 10/02/2025  
Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Por el Proveedor:

Nombre: **Equipo 4 DAW2**Fecha: 10/02/2025  
Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_